UI界面设计 5.9-5.11 李博、孙士嘉、王娜

编写界面设计说明书 5.11上午 李博、孙士嘉

数据库设计 5.15-5.16 袁夕霞、王安琪

数据库编写 5.17-5.31 袁夕霞、王娜

测试用例、测试计划书 5.16-6.2 孙士嘉

人力资源计划、人员配备计划、需求确认书 5.9-5.13 王安琪

系统设计说明书、需求分析、项目范围说明书 5.9-5.10 袁夕霞

计划10天完成前台、后台的静态页

之后的时间用在数据库的链接和网页动态实现

在整个的一个月期间穿插进行测试