靓妆网风险登记册

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **描述** | **根本原因** | **类型** | **概率** | **影响** | **责任人** | **应对策略** |
| R1 | 信息更新不够及时 | 由于网站内需要及时更新的信息有很多，如果信息不能够及时更新，对于我们网站的发展会有很大的影响 | 信息风险 | 高 | 高 | 李博、孙士嘉、王安琪 | 派专人负责信息更新内容，做到每天及时进行增删改查，做到信息的及时性 |
| R2 | 用户参与度不高 | 用户对我们化妆网站的了解不够、信心不足，及需要做一定的配合缺乏意愿 | 用户风险 | 高 | 高 | 袁夕霞、王娜、王安琪 | 深入分析用户群体特点和需求，设计出符合他们的网站平台 |
| R3 | 专业化妆师认可度不高 | 没有足够区别于已有化妆类网站的吸引力 | 商业风险 | 高 | 高 | 李博、孙士嘉、王安琪 | 深入分析女性群体特点和需求，设计出符合他们的电子购物平台 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 | 中 | 高 | 王安琪、袁夕霞 | 及时调度相应的人员到位 |
| R5 | 加载速度慢 | 该网站是化妆网站，需要加载的图片一方面数量较多，另一方面图片的像素也较高，会导致网站的加载速度较慢 | 应用风险 | 高 | 高 | 王娜、袁夕霞 | 适当的压缩图片 |
| R6 | 数据不安全 | 由于安全策略不到位，导致数据丢失无法恢复 | 安全风险 | 高 | 高 | 李博 | 对数据进行多样备份 |
| R7 | 交互问题 | 技术不合适，导致后期数据交换和协作出现问题 | 技术风险 | 中 | 中 | 王娜 | 进行技术可行性分析 |